깃 커밋내용

[팀원 역할] 윤형식 – 도서, 차정경 – 회원, 박지훈 – 게시판, 박상아 - 대출

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **작성자** | **작성일자** | **완성한 내용** | **진행중인 내용** |
| 차정경 | 2020.06.24 | commit message form 작성  gitignore 설정 완료 | - |
| 차정경 | 2020.06.24 | commit message form 작성,  gitignore 설정 완료,  공통 library 추가 완료,  데이터베이스 계정 수정 완료 | - |
| 박상아 | 2020.06.25 | - UI 공통단: 헤더, 푸터, 기본 버튼/검색 폼, 기본 페이지 레이아웃, 도서 관련 목록, 테이블 형태 목록, 도서 관련 상세페이지, 게시글 관련 상세페이지 템플릿 완성 | - 관리자/사용자 헤더 구분  - 게시글/도서 등록/수정 템플릿  - 공통단 JSPF로 적용 |
| 박상아 | 2020.06.25 | - UI 공통단:  수정/등록 페이지 완성 | - 관리자/사용자 헤더 구분  - 공통단 JSPF로 적용 |
| 윤형식 | 2020.06.25 | - 기능 공통단:페이징 기능 추가  - 달력 기능을 위한 jquary-ui파일 추가  - 도서: 도서검색페이지 리스트 완성(페이징O, 검색X) | - 도서: 도서 검색기능 추가 |
| 박상아 | 2020.06.25 | - 관리자/사용자 헤더 구분 (관리자 서브네비 스크립트 적용)  - index.jsp 불필요한 스타일 삭제 | - jspf 인클루드 방법 적용 |
| 윤형식 | 2020.06.29 | - json을 사용하기 위해 dependancy 추가  - 도서 분류를 ajax를 이용해 DB로 연동 | - 도서목록 사진추가, 검색기능 |
| 박상아 | 2020.06.29 | - 체크박스 비활성화일 경우 체크 안되는 기능으로 수정  - 도서 대출 컨트롤러, 도서대출목록 jsp 추가  - 스타일 글씨 수정 | - 도서 대출 목록 |
| 박지훈 | 2020.06.29 | - DB값 불러오기  - 종류, 기간, 진행상황, 작성일 | - 관리자 게시판 메인 페이지 |
| 차정경 | 2020.06.29 | - ajax를 이용하여 이메일 중복체크, 회원가입시 모든 항목 유효성 검사 | - 로그인 구현 |
| 박상아 | 2020.06.29 | - 도서대출현황 목록 조회 DB 연동 완료 | - 도서대출현황 목록 검색 기능 |
| 박상아 | 2020.06.30 | - 헤더 액티브 설정 (각 페이지 별 스크립트 추가 필요)  - 관리자 예약현황 목록 조회 DB 연동, 화면단 구축 완료 (disabled 추가) | - 관리자 예약현황 목록에서 검색 기능 |
| 윤형식 | 2020.07.01 | - 책분류 json기능 자잘한 부분 수정  - 검색 및 페이징 기능 추가  - 도서 상세보기 페이지 추가  - 도서 상태 json기능 추가  - 공통단 페이징 첫페이지, 마지막페이지 기능 추가 | - 도서 코드 생성 |
| 박상아 | 2020.07.01 | - 기본 헤더 구축 (로그인 전) > Header.jsp  - 예약 목록 DB 재 구축  - 관리자 예약현황에서 예약취소 기능 삭제  - 페이징 (1000 넘을때 고려해서 CSS 수정) > sub.css | - 예약 목록 페이징 적용 (검색 후 페이징 적용)  - 예약 상세페이지 |
| 윤형식 | 2020.07.03 | - 도서 추가기능, Dto에서 도서코드 삭제 | - 도서 수정, 도서 삭제 |
| 박상아 | 2020.07.03 | - 예약 상세페이지  - sub.css 수정 | - 예약 상세에서 대출중으로 상태 변경 기능 |
| 차정경 | 2020.07.03 | - 회원가입/ 로그인/ 로그아웃/이메일찾기/비밀번호찾기/상세페이지/수정페이지/헤더 |  |
| 박상아 | 2020.07.03 | - 예약 상세에서 대출중으로 상태 변경 기능  - 예약 상세에서 분류 문자 출력 기능 도서 상세에서 가져와서 적용  - 대출 목록 조회  - 대출 상세 조회 |  |
| 윤형식 | 2020.07.06 | - 공통단 js에 DatePicker내용 수정  - 공통단 js에 jquery버전 조절용 코드 추가 | - 도서 수정 |
| 윤형식 | 2020.07.06 | - 공통단 js에 bookCategory 오류 수정  - bookController 메서드별 로그 추가  - 도서 삭제, 수정기능 추가 | - 도서 시리즈등록 기능 |
| 차정경 | 2020.07.06 | - 헤더  - 회원수정 | - 헤더 링크  - 회원목록 |
| 박상아 | 2020.07.06 | - 대출 목록에서 검색 기능  - 대출 상세에서 반납처리 기능  - 대출, 예약 목록 페이징 적용  - 연체 목록 조회  - 연체 상세 페이지 조회 | - 연체 상세에서 보관 중으로 상태 변경 기능  - 대출 목록에서 대출 중/반납완료 도서 탭 분류 기능  - 대출 목록에서 다중 선택 반납완료로 상태 변경 기능  - 예약 목록에서 다중 선택 대출중으로 상태 변경 기능 |
| 윤형식 | 2020.07.07 | - 공통단 js에 선택된 checkbox를 배열로 반환하는 함수 추가  - 도서 시리즈 등록 기능 추가 | - 페이지별 validation 및 자잘한 오류 수정 |
| 박지훈 | 2020.07.07 | - CRUD(체크박스 삭제 제외)  - 게시판 등록 유효성검사 | - 게시판 유효성검사 |
| 윤형식 | 2020.07.07 | - 공통단 js에 이미지파일 미리보기 및 유효성 검사 추가 | - 페이지별 validation 및 자잘한 오류 수정 |
| 박지훈 | 2020.07.08 | - 게시판 수정 유효성검사 | - 게시판 유효성 검사 |
| 차정경 | 2020.07.08 | - 헤더링크  - 회원목록 | - 회원목록 페이징 |
| 윤형식 | 2020.07.08 | - 도서관련 페이지 validation기능 추가  - 도서검색 페이지 분류별 검색 오류 수정  - 도서검색 페이지 날짜 삭제버튼 추가  - 도서수정 페이지 이미지 삭제 기능 추가  - 공통 js 인풋태그(파일) 초기화 기능 추가  - 공통 validation 숫자 판단하는 기능 추가 | - 도서 페이지 전체 사용자별 권한 구분 |
| 박상아 | 2020.07.08 | - 목록 검색/상태 분류 시 페이징 문제 수정  - 대출 목록 이메일 아이콘 클릭시 이메일 전송, 대출 상세 이메일 보내기 버튼 클릭시 이메일 전송  - 연체 목록 이메일 아이콘 클릭시 이메일 전송, 연체 상세 이메일 보내기 버튼 클릭시 이메일 전송  - 목록 첫번째 아닌 페이지에서 상세 다녀온 후 현재페이지 불러오기 적용 | - 대출 목록에서 다중 선택 반납완료로 상태 변경 기능, 다중 이메일 전송  - 예약 목록에서 다중 선택 대출중으로 상태 변경 기능  - 연체 목록에서 다중 선택 반납처리, 다중 이메일 전송  - 연체 목록 업데이트 기능 (정확히 24시간 전으로만 계산되는 문제 수정) |
| 윤형식 | 2020.07.09 | - 페이지별 헤더 수정  - 도서조회 페이지 상태별 보기 기능 추가 | - 각 페이지별 관리자 회원 기능 분리 |